# Relatorio - Automacao dos Oficios APO-PEN pelo Euclides

# Periodo analisado

Desde 20/05/2026, considerando o primeiro lote desta sequencia operacional.

# Resumo executivo

A automacao Euclides executou o fluxo completo de oficios APO-PEN em 193

processos. O fluxo completo compreende:

criacao da Comunicacao Processual;

definicao de prazo de 60 dias;

geracao e anexacao do Oficio SSG;

conclusao do Oficio SSG;

solicitacao de assinatura encaminhada a Roseli Chaves;

manutencao sem tramitacao, aguardando assinatura no portal.

No periodo, foram tratados 197 processos ao todo: 193 concluidos com sucesso e

4 com falha persistente, posteriormente separados para tratamento manual.

# Indicadores principais

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Processos tratados | 197 |
| Fluxos completos executados | 193 |
| Falhas persistentes | 4 |
| Taxa de sucesso geral | 97,97% |
| Prazo aplicado nas Comunicacoes Processuais | 60 dias |
| Assinante solicitado | Roseli Chaves |
| Tramitacao automatica | Nao realizada |

# Evolucao por dia

| Data | Resultado |
| --- | --- |
| 20/05/2026 | 40 UTAP, envolvendo Saude e Educacao |
| 21/05/2026 | 30 processos da Educacao |
| 22/05/2026 | 24 UTAP e 5 Dilacoes |
| 25/05/2026 | 32 Dilacoes, 9 Reiteracoes e 1 Reiteracao avulsa |
| 26/05/2026 | 4 Dilacoes do lote Gilson e 1 Reiteracao avulsa |
| 27/05/2026 | 10 Dilacoes, 40 MANUTAP e 1 Reiteracao avulsa |

# Falhas persistentes identificadas

Foram identificados 4 processos com falha persistente mesmo apos retry

automatico:

TC/000524/2022

TC/008918/2022

TC/011771/2022

TC/004770/2023

A causa identificada foi a autoextracao da referencia. Nesses casos, a peca

REQUERIMENTO estava fora do padrao esperado:

Oficio no NNN/AAAA - SME / COGEP / DITEM

Esses processos foram separados para tratamento manual.

# Destaque operacional

A taxa de sucesso evoluiu para 100% nos lotes mais recentes. O principal

destaque foi o lote MANUTAP com 40 processos concluidos de 40, executado de

forma desatendida durante a madrugada.

Esse lote foi concluido em 2h35min, com media aproximada de 3min52s por

processo.

# Evidencias e auditoria

Os relatorios detalhados permanecem disponiveis em:

logs/RELATORIO_*.txt

Esses arquivos servem para auditoria, conferencia de execucao, verificacao de

sucesso por processo e acompanhamento de eventuais falhas.

# Conclusao

O Euclides demonstrou ganho operacional relevante ao executar, de forma

padronizada e desatendida, a geracao de Comunicacoes Processuais e Oficios SSG

para a fila APO-PEN. O fluxo reduziu trabalho manual repetitivo, aumentou a

previsibilidade da execucao e permitiu acompanhamento por relatorios

auditaveis.

Os ajustes realizados ao longo dos lotes elevaram a estabilidade da automacao,

com os lotes mais recentes alcancando 100% de sucesso.